### 项目变更申请表（1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 | | |
| 变更申请人 | 刘祖 | 申请人部门 | 行政部 |
| 变更申请时间 | 2023/5/26 | 期望生效时间 | 2023/6/1 |
| 变更内容 | 上报频率调整，123月每月上报两次，其余月每月上报一次。 | | |
| 当前情况 | 根据原始项目计划，每月所有企业需上报一次就业失业数据。 | | |
| 变更原因 | 数据需求变更: 针对就业市场的变化，政府部门需要更频繁地获取并分析云南省的就业失业数据，以制定更准确的政策和决策。  响应企业需求: 各企业在123月期间往往有更多的人员调整和招聘需求，因此需要更频繁地更新就业失业数据。  数据准确性和及时性: 增加上报频率有助于更及时地反映云南省企业的就业动态，提高数据的准确性和可靠性。 | | |
| 变更后技术和影响分析 | 增加了系统使用频率: 用户需调整每月上报数据的频率，可能需要适应新的上报要求并在系统中进行相应操作。  数据处理压力增加: 由于数据上报频率增加，系统在处理大量数据时的性能和容量需求可能会增加。  用户培训需求: 需向用户提供有关新的上报要求和频率的培训，确保他们能够正确操作系统进行数据上报。 | | |
| 变更计划 | 变更生效日期: 请在下个月（6月1日）开始执行新的上报频率，持续至项目结束。  用户培训计划: 在本月内，安排适当的用户培训课程，向用户传达新的上报要求和频率，并提供相关操作指南。  系统调整和测试: 在变更生效日期之前，确保系统已经调整以支持新的上报频率，并进行相应的测试，以验证系统在处理更频繁的数据上报时的性能和可靠性。 | | |
| 变更批准 | 请批准此变更申请，并确认变更计划中所述的变更生效日期和相关步骤。如有任何疑问或需要进一步讨论，请与项目管理团队联系。 | | |

### 项目变更申请表（2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 | | |
| 变更申请人 | 刘祖 | 申请人部门 | 行政部 |
| 变更申请时间 | 2023/6/1 | 期望生效时间 | 2023/7/1 |
| 变更内容 | 在系统中增加一个可选的区县子系统功能，以支持有需要的市级单位进行区县级单位数据的采集和管理。 | | |
| 当前情况 | 目前的系统功能主要涵盖了云南省各个市级单位的数据采集和管理，但没有包括区县级单位的数据采集功能。 | | |
| 变更原因 | 需求变更: 部分市级单位表示他们需要收集和管理区县级单位的就业失业数据，以便更全面地分析和了解云南省的就业状况。  区县级数据重要性: 区县级就业数据对于更精确地评估特定地区的就业市场和劳动力情况具有重要意义，可以帮助制定更有针对性的政策和措施。  用户需求满足: 为了满足特定市级单位的需求，增加区县子系统功能将提升用户的满意度和系统的实用性。 | | |
| 变更后技术和影响分析 | 增加了系统功能: 引入区县子系统功能需要对现有系统进行扩展和调整，以适应区县级单位数据的采集和管理需求。  用户培训需求: 需要为使用区县子系统功能的市级单位提供相应的培训，以确保他们能够正确操作系统进行区县级数据的采集和管理。  数据集成和分析: 引入区县子系统功能后，系统需要支持区县级数据与市级数据的集成和分析，以提供综合的就业失业数据报告。 | | |
| 变更计划 | 变更生效日期: 请在下个月（7月1日）开始执行新的区县子系统功能，持续至项目结束。  系统调整和开发: 在变更生效日期之前，进行系统调整和开发，以增加区县子系统功能，并确保其与现有系统的集成。  用户培训计划: 在变更生效日期之前，安排适当的用户培训课程，向市级单位用户传达新的区县子系统功能，并提供相关操作指南。  数据集成和分析: 在引入区县子系统功能后，确保系统能够正确集成和分析区县级数据，以生成综合的就业失业数据报告。 | | |
| 变更批准 | 请批准此变更申请，并确认变更计划中所述的变更生效日期和相关步骤。如有任何疑问或需要进一步讨论，请与项目管理团队联系。 | | |