### 项目审批单

**项目名称**:

云南省企业就业失业数据采集系统

**项目背景:**

该项目旨在开发一个全面的解决方案，为云南省企业信息及其就业失业数据管理提供支持，实现企业和政府之间的信息对接和数据管理服务。

**项目概述:**

云南省企业就业失业数据采集系统旨在建立一个全面的解决方案，为云南省内企业和政府机构提供信息对接和数据管理服务，实现企业和政府信息的高效交流和科学依据的政策制定。该系统将实现企业基本信息的录入和修改、数据的填报和查询、数据的审核和汇总、数据的分析和展示等功能。

**项目目标:**

- 提供一个用户友好的界面，使企业能够便捷地管理自己的信息，并上报就业失业数据。

- 支持省管理部门创建企业账号，并能够审核和汇总企业上报的数据。

- 实现数据的查询功能，供企业用户和省用户查看以往调查期的数据状态。

- 提供数据分析和展示功能，通过图表和报告形式展示全省企业的就业岗位变动情况。

- 系统应具备高可用性、可靠性和性能，能够满足用户对准确、及时数据的需求。

**项目范围:**

- 设计和开发云南省企业就业失业数据采集系统，包括前端界面和后端系统。

- 实施省内管理部门的计算机设备和网络环境的部署和配置。

- 提供必要的培训和技术支持，确保系统的正常运行和用户的有效使用。

- 项目不包括硬件设备的采购和网络基础设施的改造。

该系统的功能主要包括：

企业信息管理：支持企业基本信息的录入、修改和备案上报。

就业数据填报：支持企业按月上报就业人数数据。

数据查询：提供查询以往调查期数据状态的功能。

备案审核和数据汇总：实现对企业上报数据的审核和汇总上报。

数据修改和删除：允许对上报数据的错误进行修改和删除。

数据分析和多维查询：提供多维方式和图表分析全省企业岗位变动情况。

通知发布和系统管理：支持发布、删除通知信息和进行系统管理操作。

**项目预算和时间计划**:

- 预计项目总预算为45万元，包括系统开发、部署、培训和技术支持等费用。

- 项目计划周期为6个月，其中包括需求分析、系统设计、编码开发、测试和上线等阶段。

**项目资源需求:**

- 项目团队成员包括项目经理、系统分析员、UI/UX设计师、开发工程师、测试工程师和技术支持人员等。

- 需要省内管理部门提供计算机设备和网络环境，以及项目开发和实施所需的办公环境和工作设施。

**项目风险和约束:**

- 开发周期较短，需要团队成员合理规划时间和任务，确保按时完成项目。

- 团队成员的技术水平可能存在差异，需要在项目开发过程中进行技术学习和能力提升。

- 数据保护和隐私保密要求较高，系统需要具备高度的数据安全性。

- 硬件设备和网络环境的限制可能会对系统的性能和可靠性产生影响，需要进行充分的测试和优化。

- 项目需符合相关法律法规和政策规定，确保数据采集和使用的合法性和合规性。

**项目批准和授权:**

经审查，本项目符合云南省发展规划和需求，具备一定的实施可行性和效益。特此批准并授权以下人员负责项目的实施和管理:

**项目负责人**: 刘祖

**联系方式:** 65432432211

**项目审批机构:** xx有限公司

**联系方式**: 54333252

本项目的目标、范围、预算、时间计划和资源需求等内容已经详细说明，并获得相关部门的支持和配合。项目实施期间，相关部门应配合提供必要的支持和协助，确保项目的顺利进行。

**项目启动日期:** 2023/7/1

**项目预计完成日期**:2023/12/1

特此批准。

**审批人**:刘祖组

**日期:** 2023/6/11